а

**АДМИНИСТРАЦИЯ РЯБИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**НОЛИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2023 № 31

дер. Рябиновщина

**Об утверждении технического задания на разработку**

 **плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2023-2027 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 100 от 10 октября 2007 года «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Уставом муниципального образования Рябиновское сельское поселение

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «Техническое задание на разработку Плана мероприятий по приведению качества питьевой воды на 2023-2027 годы д. Рябиновщина Нолинского района» согласно приложению;
2. Настоящее Постановление обнародовать в специально отведенных местах - библиотеках населенных пунктов, разместить на официальном сайте Администрации Рябиновского сельского поселения: <https://ryabinovskoe-r43.gosweb.gosuslugi.ru>
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Рябиновского сельского поселениея В.Ю. Трубицын

Приложение

к Постановлению

 от 20.02.2023 г. № 31

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на разработку плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2023-2027 годы**

1. Общие положения.

Техническое задание на разработку плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями на 2023-2027 годы (далее по тексту соответственно - Техническое задание, План мероприятий), разработано на основании:

* Земельного кодекса Российской Федерации;
* Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
* Федерального закона от 17 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
* Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации № 100 от 10 октября 2007 года «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;
* Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

- СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 2. Цели и задачи разработки и реализации плана мероприятий.

* 1. Основная цель разработки и реализации плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2023-2027 годы» - выполнение мероприятий, направленных на приведения качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.
	2. Задачи разработки плана мероприятий:
* Обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды.
* Обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей.
* Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя.
	1. Разработка и последующая реализация плана мероприятий должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности трубопроводов и улучшения качества воды.

3. Целевые индикаторы и показатели

Целевые индикаторы - показатели качества поставляемых услуг водоснабжения.

Доведение качества питьевой воды до требования уровня, соответствующего государственному стандарту по артезианским скважинам №№ 2498, 6452 по следующим показателям:

* по жесткости общей не более 7,0 мг\дм3
* по нитратам не более 45,0 мг\ дм3
1. Срок разработки плана мероприятий.

Срок разработки плана мероприятий - в течение трех месяцев с момента утверждения технического задания.

1. Разработчик плана мероприятий.

Разработчик плана мероприятий - Администрация муниципального образования Рябиновское сельское поселение.

1. Требования к инвестиционной программе
	1. Выполнить анализ существующего состояния водоснабжения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.
	2. Разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в течение трех месяцев с момента утверждения технического задания.
	3. Определение объема финансовых потребностей на реализацию Плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

Финансовые потребности на реализацию мероприятий определить на основе укрупненных показателей стоимости строительства и реконструкции, действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные расценки).

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия.

* 1. Определение источников финансирования мероприятий. Источниками финансирования могут быть:
* собственные средства ООО «Родник» г. Нолинск;
* финансовые средства, полученные от применения тарифов на подключение и надбавки к тарифам (при условии их установления); - финансовые средства, определяемые в ходе реализации федеральных, региональных, муниципальных целевых программ

Необходимо привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации плана мероприятий.

1. Содержание плана мероприятий.
	1. План мероприятий должен содержать:

цели и задачи разработки и реализации плана мероприятий; - анализ существующего состояния систем водоснабжения и водоотведения; - основные проблемы, не позволяющие обеспечить необходимый уровень объемов и качества воды;

* план технических мероприятий по системам водоснабжения, обеспечивающий состояния систем водоснабжения и условий их эксплуатации до уровня, задаваемого целевыми индикаторами, и подключение строящихся (реконструируемых) объектов к системам водоснабжения;

объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий плана мероприятий, с разбивкой по источникам финансирования;

* сроки реализации мероприятий плана мероприятий;
* контроль за выполнением плана мероприятий.
1. Срок реализации плана мероприятий
	1. Срок реализации плана мероприятий – 2023 – 2027 г.г.
2. Порядок внесения изменений в техническое задание
	1. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе Администрации Рябиновское сельского поселения или по инициативе Общества ограниченной ответственности «Родник»
	2. Основаниями для пересмотра (внесение изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:

- принятие или внесение изменений в иные программы (или иные документы), влияющие на изменение условий технического задания; - внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.

* 1. Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.
	2. В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе Общества ограниченной ответственностью «Родник», заявление о необходимости пересмотра, направляемое Главе Администрации Рябиновское сельского поселения, должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.