**АДМИНИСТРАЦИЯ РЯБИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**НОЛИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

20.12.2024 № 137Т

дер. Рябиновщина

**Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы муниципального образования Рябиновского сельского поселения Нолинского района Кировской области» на 2025 год и плановый период 2026 - 2028 годы**

В соответствии с постановлением администрации Рябиновского сельского поселения от 18.10.2019 № 126 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ на территории Рябиновского сельского поселения Нолинского района Кировской области», администрация Рябиновского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие транспортной системы муниципального образования Рябиновского сельского поселения Нолинского района Кировской области» на 2025 год и плановый период 2026 - 2028 годы(далее – Программа). Прилагается.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025.

Глава администрации

Рябиновского сельского поселения В.Б.Трубицын

Направлено: в дело, ИБ, сайт администрации Нолинского района, прокуратуру

УТВЕРЖДЕНО

постановлением

администрации

Рябиновского сельского поселения

от 20.12.2024 № 137Т

**Муниципальная программа**

**«Развитие транспортной системы муниципального образования Рябиновского сельского поселения Нолинского района Кировской области» на 2025 год и плановый период 2026 - 2028 годы**

**Паспорт муниципальной программы Рябиновского сельского поселения**

**"Развитие транспортной системы муниципального образования Рябиновского сельского поселения Нолинского района Кировской области" на 2025 год и плановый период 2026 - 2028 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Рябиновского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |
| Наименование подпрограмм | отсутствуют |
| Наименования проектов1 | отсутствуют |
| Цель муниципальной программы | Содержание транспортной инфраструктуры Рябиновского сельского поселения с повышением уровня ее безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения |
| Задачи муниципальной программы | - развитие дорожного хозяйства;  - обеспечение безопасности дорожного движения |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2025 – 2028 годы |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения обслуживаемая в соответствии с заключенным муниципальным контрактом;  - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения отремонтированная в соответствии с заключенным муниципальным контрактом;  - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы2 | Общий объем финансирования муниципальной программы составит  **3791,1.**тыс.руб., в т.ч.:  Областной бюджет – **0**тыс. руб.  Бюджет муниципального образования –  **3791,1**тыс. руб. |

1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.**

Муниципальная программа разработана в соответствии с постановлением администрации Рябиновского сельского поселения от 18.10.2019 № 126 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ на территории Рябиновского сельского поселения Нолинского района Кировской области».

Основу дорожной сети составляют улицы и дороги, по которым осуществляется движение пассажирского транспорта, грузового автотранспорта и легкового транспорта. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов составляет 29,7 км. Дороги с твердым покрытием насчитывают 6,31км.

К проблемам дорожной сети муниципального образования Рябиновского сельского поселения можно отнести следующее:

несоответствие технического состояния проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Рябиновского сельского поселения нормативным требованиям;

рост доли тяжелого грузового транспорта;

огромные издержки в результате негативного воздействия внешних факторов(отрицательное воздействие окружающей среды – погодных условий).

В состав дорожной сети муниципального образования Рябиновского сельского поселения входит 44 автомобильные дороги. Основная часть автомобильных дорог общего пользования местного значения отнесена к IVи Vкатегориям, предназначенным для не скоростного движения.

Автомобильные дороги муниципального образования Рябиновского сельского поселения в 2020 – 2024 годах имели высокий износ, который в основном сложился из-за недостаточного финансирования ремонтных работ в условиях увеличения интенсивности движения и роста парка транспортных средств.

На автомобильных дорогах общего пользования местного значения насчитывается 9 капитальных автотранспортных сооружений, в том числе 7 железобетонных мостов и два деревянный моста.

Главная задача - сохранение существующей сети автомобильных дорог муниципального значения. Основной проблемой неразвитости транспортной инфраструктуры является хроническая нехватка финансовых средств в бюджете на строительство, ремонт и содержание дорог.

.

1. **Приоритеты политики органов местного самоуправления в соответствующей сфере реализации муниципальной программы цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, сроки реализации муниципальной программы.**

К документам, формирующим правовую основу муниципальной программы, а также определяющим основные механизмы ее реализации, относятся:

Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об   
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»

В условиях ограниченности бюджетного финансирования приоритет в ремонте отдается автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения.

Целью Программы является содержание транспортной инфраструктуры с повышением уровня ее безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения.

Задачами муниципальной программы являются:

развитие дорожного хозяйства, обеспечение безопасности дорожного движения и регулирование деятельности хозяйствующих субъектов в сфере перевозок пассажиров.

Срок реализации Программы – 2025 – 2028 годы.

Показателями эффективности, позволяющими оценить ход реализации Программы, являются:

- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения обслуживаемая в соответствии с заключенным муниципальным контрактом;

- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения отремонтированная в соответствии с заключенным муниципальным контрактом;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- доля транспортной работы, выполняемой организациями автомобильного транспорта по социальным маршрутам от установленного плана.

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы по годам её реализации представлены в приложении № 1.

Методика расчета целевых показателей представлена в приложении №2 «Методика расчета значений целевых показателей эффективности   
реализации муниципальной программы».

**3. Обобщенная характеристика отдельных мероприятий муниципальной программы.**

3.1. Решение задачи «Развитие дорожного хозяйства» будет осуществляться путем проведения следующих отдельных мероприятий:

«содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»;

«ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов»;

3.2. Решение задачи «Обеспечение безопасности дорожного движения» будет осуществляться путем проведения следующих отдельных мероприятий:

«содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»;

«ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов».

Отдельное мероприятие: «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»:

Мероприятия по содержанию дорог включают в себя работы:

- по содержанию земляного полотна и системе водоотвода (поддержание полосы отвода, обочин, откосов в чистоте и порядке; очистка их от мусора и посторонних предметов с вывозкой и утилизацией на полигонах; прочистка, профилирование, укрепление стенок и дна водоотводных канав; срезка, подсыпка, планировка и уплотнение неукрепленных обочин дренирующим грунтом толщиной до 10 см; подсыпка, планировка и уплотнение щебеночных и гравийных обочин; устранение деформаций и повреждений на укрепленных обочинах; устройство поперечных дренажных прорезей на обочинах для отвода воды и их ликвидация, скашивание травы и т.д.);

- по содержанию дорожной одежды (уборка посторонних предметов и мусора с элементов дороги, устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытий, исправление кромок покрытий, устранение повреждений бордюров, заливка трещин на асфальтобетонных покрытиях; восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 м и т.д.);

- по элементам обустройства автомобильных дорог (чистка и мойка дорожных знаков, окраска стоек дорожных знаков, замена стоек дорожных знаков, очистка барьерного ограждения, очистка автобусных остановок, очистка, мойка и покраска автопавильонов; содержание в чистоте и порядке тротуаров, устранение повреждений покрытия тротуаров; и т.д.).

-работы по зимнему содержанию включают работы по очистке от снега проезжей части, земельного полотна, средств обустройства, ликвидацию зимней скользкости, зимнее содержание искусственных сооружений.

-разработка проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения;

Отдельное мероприятие: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них».

Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов дороги включают комплекс работ по воспроизводству их первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик, при котором производится возмещение износа покрытия, восстановление и улучшение его ровности и сцепных качеств, устранение всех деформаций и повреждений дорожного покрытия, земляного полотна, дорожных сооружений, элементов обстановки и обустройства дороги, организации и обеспечения безопасности движения.

При определении участков автомобильных дорог, подлежащих ремонту, учитывается степень их износа и аварийность, социально-экономическая значимость восстановления для удовлетворения потребностей населения.

**4.Ресурсное обеспечение муниципальной программы.**

Финансировани**е** муниципальной программы будет осуществляться за счет средств бюджета Рябиновского сельского поселения.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2028  год | **Всего за период**  **реализации**  **муниципальной**  **программы** |
| Бюджет муниципального образования | 916,3 | 928,2 | 973,3 | 973,3 | 3791,1 |
| **Итого** | **916,3** | **928,2** | **973,3** | **973,3** | **3791,1** |

Общий объем финансирования: 3791,1 тыс. рублей.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением Программы за счет местного бюджета, определяется в установленном порядке при принятии бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Запланированный объем финансирования Программы за счет бюджета сельского поселения может корректироваться в соответствии с результатами оценки эффективности реализации Программы, проводимой администрацией сельского поселения.

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы представлена в приложении № 3.

**5.Анализ рисков реализации муниципальной программы**

**и описание мер управления рисками.**

К основным рискам реализации муниципальной программы относятся:

изменение федерального законодательства в сфере реализации Государственных и Региональных программ;

недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования Рябиновского сельского поселения;

существенные отклонения фактических параметров инфляции, в том числе цен на энергоресурсы, от параметров, определенных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации;

несоответствие (в сторону уменьшения) фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы запланированным.

В этом случае будет осуществлена корректировка муниципальной программы.